BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 — PRODUCT BACKLOG & SPRINT BACKLOG

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đọc truyện

Môn: Công Nghệ Phần Mềm Nâng Cao — Nhóm 16

# Bước 1: Xác định các thành viên và vai trò (Team Development Structure)

| No. | Name | MSSV | Roles | DateStart | DateEnd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Minh Kỳ | 24DH113109 | Product Owner / ScrumMaster | Tuần 1 | Tuần 4 |
| 2 | Phạm Thanh Bình | 24DH113039 | Team Lead / Dev | Tuần 1 | Tuần 4 |
| 3 | Lê Quốc Thắng | 24DH112897 | Dev | Tuần 1 | Tuần 4 |

# Bước 2: Xây dựng Product Backlog

## Actor: Khách vãng lai

| ID | User Story |
| --- | --- |
| 1 | Là khách vãng lai, tôi muốn xem trang chủ, để nắm được tổng quan hệ thống. |
| 2 | Là khách vãng lai, tôi muốn xem danh sách truyện, để chọn truyện muốn đọc. |
| 3 | Là khách vãng lai, tôi muốn xem chi tiết truyện/danh sách chương, để biết nội dung truyện. |
| 4 | Là khách vãng lai, tôi muốn tìm kiếm truyện theo tên/thể loại/tác giả, để tìm truyện nhanh hơn. |
| 5 | Là khách vãng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản, để trở thành thành viên. |

## Actor: Thành viên

| ID | User Story |
| --- | --- |
| 6 | Là thành viên, tôi muốn đăng nhập, để sử dụng các chức năng dành riêng cho thành viên. |
| 7 | Là thành viên, tôi muốn đọc nội dung chương truyện, để theo dõi cốt truyện. |
| 8 | Là thành viên, tôi muốn theo dõi/đánh dấu truyện yêu thích, để dễ dàng xem lại. |
| 9 | Là thành viên, tôi muốn bình luận và đánh giá truyện, để chia sẻ cảm nhận. |
| 10 | Là thành viên, tôi muốn xem lịch sử đọc/đọc tiếp từ chương dở, để không mất tiến độ đọc. |
| 11 | Là thành viên, tôi muốn đăng xuất, để bảo mật tài khoản. |

## Actor: Tác giả / Người đăng truyện

| ID | User Story |
| --- | --- |
| 12 | Là tác giả, tôi muốn đăng truyện mới, để chia sẻ tác phẩm của mình. |
| 13 | Là tác giả, tôi muốn quản lý chương (thêm/sửa/xóa), để cập nhật nội dung truyện. |
| 14 | Là tác giả, tôi muốn xem thống kê lượt xem/đọc, để đánh giá mức độ quan tâm. |

## Actor: Quản trị viên

| ID | User Story |
| --- | --- |
| 15 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý người dùng (khóa/mở tài khoản), để kiểm soát hệ thống. |
| 16 | Là quản trị viên, tôi muốn duyệt/gỡ truyện vi phạm, để đảm bảo nội dung phù hợp. |
| 17 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý thể loại truyện, để tổ chức nội dung rõ ràng. |
| 18 | Là quản trị viên, tôi muốn kiểm duyệt bình luận, để hạn chế nội dung xấu. |

# Bước 3: Ước lượng Story Point (Planning Poker)

| ID | Actor | Story Name | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách vãng lai | Xem trang chủ | 2 |
| 2 | Khách vãng lai | Xem danh sách truyện | 2 |
| 3 | Khách vãng lai | Xem chi tiết truyện/chương | 3 |
| 4 | Khách vãng lai | Tìm kiếm truyện | 3 |
| 5 | Khách vãng lai | Đăng ký tài khoản | 2 |
| 6 | Thành viên | Đăng nhập | 2 |
| 7 | Thành viên | Đọc nội dung chương | 3 |
| 8 | Thành viên | Theo dõi/yêu thích truyện | 2 |
| 9 | Thành viên | Bình luận, đánh giá truyện | 3 |
| 10 | Thành viên | Xem lịch sử đọc/đọc tiếp | 3 |
| 11 | Thành viên | Đăng xuất | 1 |
| 12 | Tác giả / Người đăng truyện | Đăng truyện mới | 5 |
| 13 | Tác giả / Người đăng truyện | Quản lý chương (thêm/sửa/xóa) | 5 |
| 14 | Tác giả / Người đăng truyện | Thống kê lượt xem/đọc | 3 |
| 15 | Quản trị viên | Quản lý người dùng | 3 |
| 16 | Quản trị viên | Duyệt/gỡ truyện vi phạm | 3 |
| 17 | Quản trị viên | Quản lý thể loại truyện | 2 |
| 18 | Quản trị viên | Kiểm duyệt bình luận | 2 |

Tổng số điểm toàn bộ Product Backlog: 49

# Bước 4: Xây dựng Sprint Backlog

## Sprint 1 (Tuần 1 – Tuần 2) — 27 điểm

| ID | Story Name | Điểm | Dev phụ trách | StartDate | EndDate | Act Start Date | Act End Date | Act Points | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xem trang chủ | 2 | Lê Quốc Thắng | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |
| 2 | Xem danh sách truyện | 2 | Lê Quốc Thắng | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |
| 5 | Đăng ký tài khoản | 2 | Lê Quốc Thắng | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |
| 6 | Đăng nhập | 2 | Lê Quốc Thắng | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |
| 3 | Xem chi tiết truyện/chương | 3 | Phạm Thanh Bình | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |
| 4 | Tìm kiếm truyện | 3 | Phạm Thanh Bình | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |
| 7 | Đọc nội dung chương | 3 | Phạm Thanh Bình | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |
| 12 | Đăng truyện mới | 5 | Đỗ Minh Kỳ | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |
| 13 | Quản lý chương (thêm/sửa/xóa) | 5 | Đỗ Minh Kỳ | Tuần 1 | Tuần 2 | - | - | - |  |

## Sprint 2 (Tuần 3 – Tuần 4) — 22 điểm

| ID | Story Name | Điểm | Dev phụ trách | StartDate | EndDate | Act Start Date | Act End Date | Act Points | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Đăng xuất | 1 | Lê Quốc Thắng | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |
| 8 | Theo dõi/yêu thích truyện | 2 | Phạm Thanh Bình | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |
| 9 | Bình luận, đánh giá truyện | 3 | Phạm Thanh Bình | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |
| 10 | Xem lịch sử đọc/đọc tiếp | 3 | Phạm Thanh Bình | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |
| 14 | Thống kê lượt xem/đọc | 3 | Đỗ Minh Kỳ | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |
| 15 | Quản lý người dùng | 3 | Đỗ Minh Kỳ | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |
| 16 | Duyệt/gỡ truyện vi phạm | 3 | Đỗ Minh Kỳ | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |
| 17 | Quản lý thể loại truyện | 2 | Đỗ Minh Kỳ | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |
| 18 | Kiểm duyệt bình luận | 2 | Đỗ Minh Kỳ | Tuần 3 | Tuần 4 | - | - | - |  |

Ghi chú: các cột Act Start Date / Act End Date / Act Points / Notes sẽ được cập nhật trong quá trình thực hiện thực tế của từng Sprint.